User:

再帮我写一个完整的技术栈和计划

Kimi:

以下是 AutoRadiomics Agent 的完整技术栈与开发计划，可直接作为项目 README 或立项文档使用。

AutoRadiomics Agent — 技术栈与开发计划

一、项目概述

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | AutoRadiomics Agent |
| 参赛赛道 | AI4S 赛道 B（干闭环 — 计算与推演） |
| 核心定位 | 端到端影像组学自主分析 Agent：用户指定目录 → Agent 自动发现 image/mask → 质控修复 → 特征提取 → 自适应统计分析 → 生成可发表报告 |
| 团队规模 | 3 人（1 名高年级负责人 + 2 名低年级开发） |
| 开发周期 | 8 周（MVP → 进阶 → 参赛打磨） |

二、技术栈全景

2.1 后端核心

| 技术 | 版本 | 用途 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| Python | 3.10+ | 主语言 | 科学计算生态最成熟 |
| FastAPI | 0.110+ | Web 框架 / API 层 | 原生异步、自动生成 Swagger、SSE 支持零成本 |
| LangGraph | 0.2+ | Agent 状态机编排 | 显式图结构、内置 interrupt/resume、状态持久化、比 AutoGen/CrewAI 轻且可控 |
| Pydantic | 2.0+ | 数据校验 / 配置管理 | FastAPI 原生集成、类型安全 |
| Uvicorn | — | ASGI 服务器 | 异步高性能 |

2.2 医学图像与影像组学

| 技术 | 用途 |
| --- | --- |
| SimpleITK | DICOM/NIfTI 读写、Resample、空间信息获取 |
| nibabel | NIfTI 快速读写 |
| pydicom | DICOM 头信息解析（序列类型、TR/TE、层厚、设备厂商） |
| PyRadiomics | 核心特征提取（IBSI 标准化），覆盖一阶/形状/GLCM/GLRLM/GLSZM/NGTDM |
| numpy | 数组操作、mask 空值检查 |

2.3 统计分析与机器学习

| 技术 | 用途 |
| --- | --- |
| scikit-learn | LASSO、Logistic Regression、SVM、RF、交叉验证 |
| scikit-survival | CoxPH、RSF（Random Survival Forest） |
| lifelines | 生存分析补充、Kaplan-Meier 曲线 |
| statsmodels | Hosmer-Lemeshow 检验、统计检验 |
| Optuna | 超参数自动搜索 |
| SHAP | 模型可解释性 |

2.4 可视化与报告

| 技术 | 用途 |
| --- | --- |
| matplotlib | 静态图表（ROC、KM、LASSO 路径） |
| seaborn | 特征分布热力图、相关性矩阵 |
| Jinja2 | Markdown/PDF 报告模板渲染 |
| weasyprint | Markdown → PDF 转换 |
| pandas | 特征矩阵 CSV 输出 |

2.5 LLM 与意图解析

| 技术 | 用途 |
| --- | --- |
| DeepSeek-V3 / Qwen2.5 | 云端 LLM：意图解析、报告润色、策略选择 |
| LangChain Core | @tool 装饰器封装工具、ChatPromptTemplate 管理 Prompt |
| OpenAI 兼容 SDK | 统一接口，便于切换模型 |

2.6 前端 / UI

| 技术 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Gradio | 聊天界面 + 文件路径输入 + 实时日志流 + 报告下载 | ⭐ 首选 |
| Streamlit | 备选（数据展示型界面） | 备选 |

2.7 部署与 DevOps

| 技术 | 用途 |
| --- | --- |
| Docker | 容器化打包，单容器双入口（UI + API） |
| docker-compose | 本地/服务器一键启动 |
| Nginx | 生产环境反向代理（可选） |

2.8 团队协作

| 技术 | 用途 |
| --- | --- |
| Git + GitHub | 版本控制 |
| GitHub Flow | feature/xxx 分支 + PR + Code Review |
| GitHub Issues | 任务分配与 Bug 追踪 |
| GitHub Projects (Kanban) | 看板：To Do / In Progress / Done |

三、系统架构

3.1 LangGraph 状态图

[Entry] → Discovery → QC_Check → [中断?] → 是 → Interrupt → 用户确认 → Resume
              ↓           ↓                否
            (失败)      (通过)              ↓
              ↓           ↓             Feature → ICC_Check → [中断?] → 是 → Interrupt
              └───────────┘                ↓                          否
                                           ↓                       Analysis → Report → [End]

3.2 6-Agent 流水线

| Agent | 职责 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| Discovery | 递归扫描目录，自动配对 image/mask（同文件夹/模糊匹配/空间匹配） | 配对清单 + 未配对告警 |
| QC | 检查 spacing/origin/size/mask 空值/HU 值域，自动 resample 修复 | 质控报告 + 修复日志 |
| Feature | 调用 PyRadiomics，自动推断参数（CT binWidth=25, MRI binCount=128），ICC 稳定性检查 | 特征矩阵 CSV + ICC 报告 |
| Analysis | LLM 解析意图 → 自动选择 LASSO+Cox/Logistic/RSF → 交叉验证 → 校准检验 | 统计结果（C-index/AUC） |
| Viz | 生成特征热力图、LASSO 路径、ROC/KM 曲线、SHAP 重要性图 | 图表文件 |
| Report | 生成含方法学、统计结果、可复现信息的 Markdown/PDF 报告 | 报告文件 |

3.3 中断点设计（赛道 B 核心要求）

| 触发条件 | 用户选项 | Agent 行为 |
| --- | --- | --- |
| 未配对文件 > 0 | 跳过 / 终止 / 手动修复 | 跳过→继续 QC；修复→重新 Discovery |
| QC 失败 | 自动修复 / 跳过 / 终止 | 修复→重跑 QC；跳过→继续 Feature |
| ICC 过低 (>30% 特征 ICC<0.75) | 调整参数重试 / 忽略 / 终止 | 重试→修改 binWidth 重跑 Feature |

四、8 周开发计划

第 1 周：环境搭建 + 技术预习

| 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 搭建 Python 环境（uv/conda），安装 SimpleITK/PyRadiomics | 全员 | 本地可运行 import radiomics |
| 学习 Git/GitHub Flow（feature 分支 + PR） | 全员 | 每人完成一次测试 PR |
| 学习 FastAPI 基础（路由、Pydantic、异步） | 低年级 A | 可运行 Hello World API |
| 学习 Gradio 基础（ChatInterface、File 组件） | 低年级 B | 可运行文件上传 Demo |
| 学习 LangGraph 基础（StateGraph、Node、Edge、interrupt） | 负责人 | 画出本项目状态图 |
| 确定项目目录结构 + .gitignore + requirements.txt | 负责人 | GitHub 仓库初始化 |

第 2 周：MVP — CLI 版核心流水线

| 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Discovery Agent：递归扫描 + 多策略配对 | 低年级 A | python -m app.discovery /data/test 可运行 |
| QC Agent：spacing/origin/size 检查 + resample 修复 | 低年级 B | 独立模块 + 单元测试 |
| Feature Agent：PyRadiomics 封装 + 自动参数推断 | 负责人 | 输出特征 CSV |
| 组装 CLI：typer + rich 进度条 | 负责人 | 终端可运行完整流程 |
| 测试数据准备：3 组不同命名规范的样本 | 全员 | samples/ 目录 |

第 3 周：LangGraph 状态机 + 中断机制

| 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 定义 AutoRadiomicsState TypedDict | 负责人 | 状态结构文档 |
| 将 6 个 Agent 改造为 LangGraph Node | 负责人 | 状态图可编译运行 |
| 实现条件边（QC 后分支、Feature 后分支） | 低年级 A | 图结构可视化 |
| 实现 interrupt + Command(resume=...) | 低年级 B | 中断恢复可演示 |
| Checkpointer 接入（MemorySaver） | 负责人 | 刷新页面不丢失进度 |

第 4 周：FastAPI + SSE 流式接口

| 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| FastAPI 路由：/analyze、/confirm、/report | 低年级 A | Swagger 文档可访问 |
| SSE 流式输出：将 LangGraph 事件转为 SSE | 负责人 | 前端可实时看到日志 |
| 会话管理：session_id + 状态持久化 | 低年级 B | 多用户并发测试 |
| 文件上传接口：/upload（文件夹压缩包） | 低年级 A | 拖拽上传可用 |

第 5 周：Gradio 前端 + 人机交互

| 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Gradio ChatInterface：对话式输入 | 低年级 B | 可输入任务描述 |
| 进度面板：5 阶段状态可视化 | 低年级 B | 实时进度条 |
| 中断确认卡片：选项按钮 | 负责人 | 遇到异常可点击选择 |
| 报告下载组件 | 低年级 A | 分析完成后可下载 |
| 前后端联调 | 全员 | 端到端流程跑通 |

第 6 周：Analysis Agent + 报告生成

| 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| LLM 意图解析：自然语言 → 分析策略 JSON | 负责人 | Prompt 模板 + 解析器 |
| 自适应分析：分类/生存/特征筛选自动切换 | 低年级 A | 3 种任务类型可自动识别 |
| 统计检验：Hosmer-Lemeshow、Calibration | 负责人 | 报告含检验结果 |
| Report Agent：Jinja2 模板 → Markdown/PDF | 低年级 B | 报告格式规范 |
| 可复现信息：随机种子、版本号、参数记录 | 负责人 | 报告底部含 Reproducibility 章节 |

第 7 周：Docker 化 + 部署文档

| 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| Dockerfile：单容器，含 Python + 系统依赖 + 代码 | 低年级 A | 镜像可构建 |
| docker-compose.yml | 低年级 A | docker-compose up 一键启动 |
| 部署文档：本地 / 服务器 / 云端 | 低年级 B | README 部署章节 |
| 性能测试：100 样本处理时间、内存占用 | 负责人 | 性能基准数据 |
| 异常数据 Demo：故意放混乱文件夹，展示 Agent 处理能力 | 全员 | 答辩 Demo 素材 |

第 8 周：打磨 + 答辩准备

| 任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 代码重构：清理 TODO、统一日志格式、补充注释 | 全员 | 代码审查通过 |
| 补充单元测试（Discovery、QC、中断逻辑） | 低年级 A | 覆盖率 > 60% |
| 撰写项目文档：架构图、技术细节、创新点 | 低年级 B | GitHub Wiki |
| 制作答辩 PPT + Demo 视频 | 负责人 | 5 分钟演示视频 |
| 模拟答辩：互相提问 | 全员 | 答辩 Q&A 准备 |

五、团队分工建议

| 角色 | 人员 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 架构/负责人 | 你 | LangGraph 状态机设计、FastAPI SSE 封装、LLM 意图解析、Analysis Agent、Docker 部署、答辩 |
| 后端开发 A | 低年级同学 A | Discovery Agent、QC Agent、文件上传接口、单元测试、Dockerfile |
| 前端/全栈 B | 低年级同学 B | Gradio 界面、进度面板、中断确认卡片、报告下载、部署文档 |

交叉 Review：每个 PR 必须至少 1 人 Review，负责人把关所有涉及 LangGraph 状态流转的代码。

六、Git 工作流规范

6.1 分支命名

feat/discovery-agent      # 新功能
feat/qc-auto-fix          # 新功能
fix/icc-calculation       # 修复
docs/api-usage            # 文档
refactor/feature-node     # 重构
test/discovery-coverage   # 测试

6.2 Commit 规范

feat: 添加文件自动配对算法
fix: 修复 mask 为空时的崩溃
docs: 更新 README 安装说明
test: 添加 Discovery Agent 单元测试
refactor: 优化特征提取并行逻辑

6.3 铁律

- main 分支永远可运行，禁止直接 push

- 所有开发在 feature/xxx 分支进行

- 合并前必须通过 PR + 至少 1 人 Review

- 每天开工前 git pull origin main

- 提交前 git status 检查，确认没改错文件

七、部署方案

7.1 单容器双入口

# Dockerfile
FROM python:3.10-slim
RUN apt-get update && apt-get install -y libgdcm-dev
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY ./app /app
EXPOSE 8000
CMD ["python", "main.py"]

# main.py
from fastapi import FastAPI
from gradio import mount_gradio_app
import uvicorn

app = FastAPI()
# API 路由注册...
# Gradio UI 挂载到 /ui
app = mount_gradio_app(app, create_gradio_ui(), path="/ui")

uvicorn.run(app, host="0.0.0.0", port=8000)

7.2 访问方式

| 入口 | 地址 | 用户 |
| --- | --- | --- |
| Gradio Web UI | http://host:8000/ui | 临床医生/非技术用户 |
| API 文档 | http://host:8000/docs | 开发者 |
| API 调用 | http://host:8000/api/v1/analyze | 第三方系统 |

7.3 启动命令

# 本地开发
uvicorn app.main:app --reload

# Docker 部署
docker build -t autoradiomics .
docker run -p 8000:8000 -v /data:/data autoradiomics

# 或 docker-compose
docker-compose up

八、关键设计决策

| 决策 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| Agent 编排 | LangGraph StateGraph | 显式图结构、内置中断恢复、状态持久化、比 AutoGen/CrewAI 轻 |
| LLM 接入 | 云端 DeepSeek/Qwen + 本地 vLLM 备选 | 开发阶段用 API，医院部署切本地 |
| 前端 | Gradio | 零前端代码量、半天出界面、足够参赛展示 |
| 数据隐私 | 本地运行，数据不出境 | 医学影像合规要求 |
| 部署 | Docker 单容器 | 最小化运维，一键启动 |

九、风险与应对

| 风险 | 概率 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 低年级同学 Git 冲突处理困难 | 中 | 第一周专门演练，负责人随时支援 |
| LangGraph 学习曲线超预期 | 中 | 负责人先跑通 Demo，再手把手教 |
| PyRadiomics 安装失败（C++ 编译） | 低 | 用预编译 wheel，Docker 镜像固定环境 |
| 100+ 样本处理超时 | 中 | 第 6 周引入 Celery 异步队列（预留方案） |
| LLM API 不稳定 | 低 | 本地缓存意图解析结果，支持重试 |

这份文档可以直接放进项目 GitHub 的 README.md 或 docs/tech-spec.md。需要我导出为文件吗？

User:

我想主要用deepseek v4 api，另外，开发时间只有20天，有三个低年级同学，另外，要支持把临床特征表格相关内容，比如表格中的ID对应数据文件名，然后再对应一个Label，去做特征筛选，再做逻辑回归分析啥的

Kimi:

20 天 + 3 个低年级同学 + 临床表格整合，这意味着必须砍掉一切花哨设计，回归最朴素的工程。

LangGraph、CrewAI、AutoGen 全部出局。你们没有时间学框架、踩坑、调试。负责人手写一个 100 行的原生状态机，3 个低年级同学各领一块边界清晰的任务，20 天刚好够跑通。

一、现实约束下的技术栈（极简版）

| 层级 | 技术 | 为什么选它 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | FastAPI + 原生 Python 类（状态机） | 负责人 2 小时写完状态机，不需要学任何 Agent 框架 |
| LLM | DeepSeek-V3 API（OpenAI 兼容格式） | 用户说 V4，目前 DeepSeek 最新是 V3，接口完全兼容，后续切 V4 只需改 model 名 |
| 影像 | PyRadiomics + SimpleITK | 同学 A 的封闭任务 |
| 表格 | pandas + openpyxl | 同学 B 的主战场 |
| 统计 | scikit-learn（LASSO + LogisticRegression）+ statsmodels | 同学 B 负责，输出 OR/HR/CI/p |
| 前端 | Gradio | 同学 C 负责，3 天出界面 |
| 部署 | Docker（最后 2 天再碰） | 前期本地开发，最后打包 |

砍掉的功能： - ❌ LangGraph（20 天没空学） - ❌ 复杂的自动修复（spacing 不匹配直接报错，不自动 resample） - ❌ ICC 稳定性检查（可选，时间不够先砍掉） - ❌ 多模态融合（PET/CT） - ❌ 精美的 React 前端

二、核心功能范围（20 天必须守住）

用户输入：图像文件夹 + 临床表格（CSV/Excel）+ 一句话任务描述
    │
    ▼
[1] Discovery：扫描文件夹，提取 image/mask，从文件名解析患者 ID
    │
    ▼
[2] 表格对齐：读取临床表格，LLM 自动识别"哪列是 ID、哪列是 Label"
    │           → 文件名 ID 与表格 ID 匹配（精确/模糊）
    │           → 输出合并后的 DataFrame（影像特征 + 临床特征 + Label）
    │
    ▼
[3] QC：简单检查（mask 非空、尺寸一致、值域正常）
    │      → 异常直接中断，询问"跳过/终止"（不自动修复，省时间）
    │
    ▼
[4] Feature：PyRadiomics 提取，自动推断参数（CT/MRI）
    │
    ▼
[5] Merge：影像特征矩阵 ↔ 临床特征矩阵，按 ID 对齐
    │
    ▼
[6] Analysis：LLM 判断 Label 类型 → 自动选择：
    │              • 二分类（0/1）→ LASSO + 多变量 Logistic Regression
    │              • 生存（Time/Event）→ LASSO + CoxPH
    │              → 输出：筛选出的特征、系数、OR/HR、95%CI、p值、AUC/C-index
    │
    ▼
[7] Report：Markdown 报告（方法学 + 结果表格 + 关键统计量）
    │
    ▼
下载报告 + 特征 CSV

三、4 人分工（边界必须清晰）

| 角色 | 人员 | 任务边界 | 代码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 你 | 状态机架构、LLM 接入（意图解析 + 列名识别）、API 路由（FastAPI）、前后端联调、Review 所有 PR、答辩 | app/orchestrator.py, app/llm.py, app/main.py |
| 同学 A | 低年级 | 只碰文件系统：Discovery（扫描 + ID 提取 + 配对）、QC（简单检查）、文件上传接口 | app/discovery.py, app/qc.py |
| 同学 B | 低年级 | 只碰数据：临床表格读取（CSV/Excel）、ID 匹配对齐、Feature 提取调用、Analysis（LASSO + 回归）、统计报告 DataFrame | app/clinical.py, app/feature.py, app/analysis.py |
| 同学 C | 低年级 | 只碰界面：Gradio 聊天界面、进度条、中断确认弹窗、报告展示、下载按钮 | app/ui.py |

铁律：每人只改自己的文件，跨文件调用通过负责人写的接口。

四、20 天精确排期

Week 1（Day 1-7）：搭骨架 + 各模块并行

| Day | 负责人 | 同学 A | 同学 B | 同学 C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目初始化、写 main.py 骨架、定义状态机类、写 requirements.txt | 配环境、学 Git、学 SimpleITK 基础 | 配环境、学 Git、学 pandas 基础 | 配环境、学 Git、学 Gradio 基础 |
| 2 | 写 LLM 模块（DeepSeek 意图解析 + 表格列名识别） | 写 discovery.py：递归扫描、文件名提取 ID | 写 clinical.py：读取 CSV/Excel、基础清洗 | 写 ui.py：Gradio 骨架、聊天框 |
| 3 | Review A/B/C 代码、联调 Discovery → 状态机 | 写 qc.py：mask 非空检查、尺寸检查 | 写 feature.py：PyRadiomics 封装、自动参数 | 写 UI：文件上传组件（文件夹路径输入） |
| 4 | 写状态机流转逻辑（Discovery → QC → Feature） | 调试 Discovery + QC、写单元测试 | 调试 Feature、测试临床表格读取 | 写 UI：日志流展示（模拟数据） |
| 5 | 联调前三阶段、处理中断逻辑 | 修 Bug、支持 DICOM/NIfTI 双格式 | 修 Bug、支持 CT/MRI 自动参数 | 修 Bug、美化界面 |
| 6 | 写 Analysis 接口（留给同学 B 实现） | 写文件上传 API（FastAPI） | 写 analysis.py：LASSO + Logistic Regression | 写中断确认 UI（按钮组） |
| 7 | 整合 Week 1 成果、跑通前半流程 | 配合联调 | 配合联调 | 配合联调 |

Week 1 交付：终端可运行 Discovery → QC → Feature，Gradio 可看到进度。

Week 2（Day 8-14）：核心分析 + 临床整合

| Day | 负责人 | 同学 A | 同学 B | 同学 C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 写表格 ID 匹配逻辑（精确/模糊） | 配合联调 | 写临床特征 + 影像特征合并（Merge） | 写报告展示页面 |
| 9 | 联调 Feature → Merge → Analysis | 修 Discovery Bug | 写多变量 Logistic Regression（含 OR/CI/p） | 写报告下载按钮 |
| 10 | 写 LLM 报告润色 Prompt | 测试边界数据 | 写 CoxPH（如果 Label 是生存数据） | 联调报告展示 |
| 11 | 整合 Analysis → Report | 写 Dockerfile 骨架 | 写统计检验（Hosmer-Lemeshow） | 写前端异常提示 |
| 12 | 联调完整流程（从文件到报告） | 配合联调 | 配合联调 | 配合联调 |
| 13 | 跑真实数据、记录 Bug | 修 Bug | 修 Bug | 修 UI Bug |
| 14 | 代码 Review、统一日志格式 | 补充测试数据 | 补充测试数据 | 调整界面细节 |

Week 2 交付：端到端可运行，输入文件夹+表格，输出报告。

Week 3（Day 15-20）：测试 + Docker + 答辩

| Day | 全员 |
| --- | --- |
| 15 | 整合测试：3 组不同命名规范的文件夹 + 2 种临床表格格式 |
| 16 | Bug 修复日（冻结功能，只修 Bug） |
| 17 | 写 Dockerfile、docker-compose、部署文档 |
| 18 | 制作答辩 Demo 视频（3 分钟：混乱文件夹 → 自动分析 → 下载报告） |
| 19 | 写 README、技术文档、准备答辩 Q&A |
| 20 | 答辩/提交 |

五、DeepSeek API 接入方案（极简）

只封装两个函数，不引入 LangChain：

# app/llm.py
import openai
import json

client = openai.OpenAI(
    api_key="sk-...", 
    base_url="https://api.deepseek.com/v1"
)

def parse_intent(user_message: str) -> dict:
    """
    用户说："分析这个文件夹，做生存分析，调整年龄和性别"
    返回：{"task_type": "survival", "covariates": ["Age", "Sex"]}
    """
    response = client.chat.completions.create(
        model="deepseek-chat",  # 后续切 V4 直接改这里
        messages=[{
            "role": "system",
            "content": "你是一个医学影像组学分析助手。根据用户输入，提取分析意图。只输出 JSON。"
        }, {
            "role": "user",
            "content": f"用户输入：{user_message}\n请提取：task_type(分类/生存/特征提取)、covariates(协变量列表)。输出纯 JSON。"
        }],
        response_format={"type": "json_object"}
    )
    return json.loads(response.choices[0].message.content)

def identify_columns(column_names: list[str]) -> dict:
    """
    用户上传临床表格，LLM 自动识别列名
    返回：{"id_col": "PatientID", "label_col": "OS", "feature_cols": ["Age", "Sex", ...]}
    """
    response = client.chat.completions.create(
        model="deepseek-chat",
        messages=[{
            "role": "system",
            "content": "你是医学数据专家。识别表格列名中，哪列是患者ID，哪列是结局变量（Label），其他是临床特征。"
        }, {
            "role": "user",
            "content": f"列名列表：{column_names}\n请输出 JSON：id_col, label_col, feature_cols(列表)"
        }],
        response_format={"type": "json_object"}
    )
    return json.loads(response.choices[0].message.content)

def polish_report(raw_results: dict) -> str:
    """
    把统计结果润色成学术语言
    """
    # 同理...
    pass

说明：DeepSeek V4 如果发布，接口完全兼容 OpenAI 格式，只需改 model="deepseek-v4"。

六、临床表格整合的核心代码

这是同学 B 的主战场，负责人先写好接口定义：

# app/clinical.py
import pandas as pd
import difflib
from typing import Tuple, List

class ClinicalDataHandler:
    def __init__(self, file_path: str):
        # 自动识别 CSV/Excel
        if file_path.endswith('.csv'):
            self.df = pd.read_csv(file_path)
        else:
            self.df = pd.read_excel(file_path)
    
    def identify_columns(self, llm_result: dict) -> Tuple[str, str, List[str]]:
        """
        根据 LLM 识别结果，返回：(id列名, label列名, 特征列名列表)
        """
        id_col = llm_result["id_col"]
        label_col = llm_result["label_col"]
        feature_cols = [c for c in self.df.columns 
                       if c not in [id_col, label_col]]
        return id_col, label_col, feature_cols
    
    def match_patients(self, image_ids: List[str], id_col: str) -> pd.DataFrame:
        """
        影像文件名提取的 ID 列表，与表格 ID 匹配
        策略：精确匹配 → 模糊匹配 → 未匹配告警
        """
        table_ids = self.df[id_col].astype(str).tolist()
        
        matched = []
        unmatched = []
        
        for img_id in image_ids:
            # 策略1：精确匹配
            if img_id in table_ids:
                matched.append(img_id)
            else:
                # 策略2：模糊匹配（找最接近的）
                matches = difflib.get_close_matches(img_id, table_ids, n=1, cutoff=0.8)
                if matches:
                    matched.append(matches[0])  # 记录映射关系
                else:
                    unmatched.append(img_id)
        
        # 过滤表格，只保留匹配上的
        matched_df = self.df[self.df[id_col].astype(str).isin(matched)].copy()
        
        return matched_df, unmatched
    
    def merge_with_radiomics(self, radiomics_df: pd.DataFrame, 
                            matched_clinical: pd.DataFrame,
                            id_col: str) -> pd.DataFrame:
        """
        影像特征 DataFrame + 临床特征 DataFrame，按 ID 合并
        """
        merged = radiomics_df.merge(
            matched_clinical,
            left_on="patient_id",
            right_on=id_col,
            how="inner"
        )
        return merged
    
    def get_label_type(self, label_series: pd.Series) -> str:
        """
        自动推断 Label 类型：
        - 只有 0/1 → binary
        - 有 Time + Event 列 → survival
        - 多类别 → multiclass
        """
        unique = label_series.dropna().unique()
        if len(unique) == 2 and set(unique).issubset({0, 1}):
            return "binary"
        # 生存判断留给 Analysis 模块根据列名推断
        return "unknown"

七、原生状态机（负责人手写，100 行）

# app/orchestrator.py
from enum import Enum, auto
from typing import AsyncGenerator, Dict, Any

class Stage(Enum):
    IDLE = auto()
    DISCOVERY = auto()
    CLINICAL = auto()      # 新增：读取临床表格
    MATCHING = auto()      # 新增：ID 匹配
    QC = auto()
    FEATURE = auto()
    MERGE = auto()         # 新增：特征合并
    ANALYSIS = auto()
    REPORT = auto()
    INTERRUPT = auto()
    DONE = auto()

class AutoRadiomicsOrchestrator:
    def __init__(self):
        self.stage = Stage.IDLE
        self.state = {}        # 共享数据背包
        self.logs = []
    
    async def run(self, working_dir: str, clinical_path: str, 
                  user_request: str) -> AsyncGenerator[Dict, None]:
        
        self.state = {
            "working_dir": working_dir,
            "clinical_path": clinical_path,
            "user_request": user_request,
            "pairs": None,
            "clinical_df": None,
            "matched_df": None,
            "radiomics_df": None,
            "merged_df": None,
            "analysis_result": None
        }
        
        while self.stage != Stage.DONE:
            
            if self.stage == Stage.IDLE:
                self.stage = Stage.DISCOVERY
                yield {"type": "status", "content": "🔍 扫描影像文件..."}
            
            elif self.stage == Stage.DISCOVERY:
                from app.discovery import run_discovery
                result = await run_discovery(self.state["working_dir"])
                self.state["pairs"] = result["pairs"]
                self.state["image_ids"] = result["patient_ids"]
                
                if result["unpaired_count"] > 0:
                    yield self._interrupt(f"发现 {result['unpaired_count']} 个文件未配对",
                                        ["跳过", "终止"])
                    return
                self.stage = Stage.CLINICAL
            
            elif self.stage == Stage.CLINICAL:
                from app.clinical import ClinicalDataHandler
                handler = ClinicalDataHandler(self.state["clinical_path"])
                self.state["clinical_handler"] = handler
                self.state["clinical_df"] = handler.df
                
                # LLM 识别列名
                from app.llm import identify_columns
                col_info = identify_columns(list(handler.df.columns))
                self.state["col_info"] = col_info
                
                yield {"type": "log", "content": f"识别到 ID 列：{col_info['id_col']}, Label 列：{col_info['label_col']}"}
                self.stage = Stage.MATCHING
            
            elif self.stage == Stage.MATCHING:
                handler = self.state["clinical_handler"]
                col_info = self.state["col_info"]
                
                matched_df, unmatched = handler.match_patients(
                    self.state["image_ids"], 
                    col_info["id_col"]
                )
                
                if len(unmatched) > 0:
                    yield self._interrupt(f"{len(unmatched)} 个影像无临床数据匹配",
                                        ["跳过", "终止"])
                    return
                
                self.state["matched_df"] = matched_df
                self.stage = Stage.QC
            
            elif self.stage == Stage.QC:
                from app.qc import run_qc
                result = await run_qc(self.state["pairs"])
                
                if result["failed_count"] > 0:
                    yield self._interrupt(f"{result['failed_count']} 个样本质控失败",
                                        ["跳过", "终止"])
                    return
                self.stage = Stage.FEATURE
            
            elif self.stage == Stage.FEATURE:
                from app.feature import extract_features
                df = await extract_features(self.state["pairs"])
                self.state["radiomics_df"] = df
                yield {"type": "log", "content": f"提取 {df.shape[1]} 个影像特征"}
                self.stage = Stage.MERGE
            
            elif self.stage == Stage.MERGE:
                handler = self.state["clinical_handler"]
                col_info = self.state["col_info"]
                merged = handler.merge_with_radiomics(
                    self.state["radiomics_df"],
                    self.state["matched_df"],
                    col_info["id_col"]
                )
                self.state["merged_df"] = merged
                yield {"type": "log", "content": f"合并完成：{merged.shape[0]} 样本 × {merged.shape[1]} 特征"}
                self.stage = Stage.ANALYSIS
            
            elif self.stage == Stage.ANALYSIS:
                from app.analysis import run_analysis
                from app.llm import parse_intent
                
                intent = parse_intent(self.state["user_request"])
                result = await run_analysis(
                    self.state["merged_df"],
                    self.state["col_info"],
                    intent
                )
                self.state["analysis_result"] = result
                self.stage = Stage.REPORT
            
            elif self.stage == Stage.REPORT:
                from app.report import generate_report
                path = await generate_report(self.state)
                self.stage = Stage.DONE
                yield {"type": "complete", "report_url": path, "content": "分析完成"}
    
    def _interrupt(self, reason: str, options: list):
        self.stage = Stage.INTERRUPT
        return {"type": "interrupt", "reason": reason, "options": options}
    
    async def resume(self, choice: str):
        """用户确认后恢复"""
        if choice == "终止":
            self.stage = Stage.DONE
            yield {"type": "complete", "content": "用户终止"}
        elif choice == "跳过":
            # 根据中断前状态决定下一步
            if self.state.get("failed_count"):
                self.stage = Stage.FEATURE  # QC 失败跳过
            else:
                self.stage = Stage.QC     # Discovery 未配对跳过
        # 重新进入 while 循环
        async for event in self._continue():
            yield event

八、关键交付 checklist（20 天）

| 检查项 | 标准 |
| --- | --- |
| 混乱文件夹能自动理清 | 同文件夹/文件名匹配/模糊匹配至少有一种 work |
| 临床表格自动识别列名 | LLM 识别 ID/Label/特征列，准确率 > 90% |
| ID 匹配率 > 80% | 影像文件名与表格 ID 能对上 |
| 特征提取不报错 | CT/MRI 自动参数，输出 CSV |
| 合并后无缺失 | 影像特征 + 临床特征 + Label 对齐 |
| 逻辑回归有结果 | LASSO 筛选 + 多变量 Logistic，输出 OR/95%CI/p |
| 报告可下载 | Markdown 含方法学、结果表格、统计量 |
| Gradio 可演示 | 输入路径 → 看进度 → 遇到异常 → 点击选择 → 完成下载 |
| Docker 可运行 | docker run 能启动 |

九、给低年级同学的 3 个「封闭任务」

同学 A（Discovery + QC）： - 输入：文件夹路径 - 输出：{"pairs": [{"image": "...", "mask": "...", "patient_id": "..."}], "unpaired": [...]} - 不允许碰：LLM、统计、前端

同学 B（Clinical + Feature + Analysis）： - 输入：CSV/Excel 路径 + 影像特征 DataFrame - 输出：合并后的 DataFrame + 统计结果字典 - 不允许碰：文件扫描、前端、LLM Prompt

同学 C（Gradio UI）： - 输入：负责人定义的 SSE 事件格式 - 输出：能显示聊天、进度、中断按钮、报告下载的界面 - 不允许碰：后端逻辑、影像处理、统计

一句话总结：20 天 4 人团队，负责人写状态机骨架，3 个同学各领一个封闭模块，DeepSeek API 只用于意图解析和列名识别，临床表格用 pandas 硬桥接，Gradio 做界面。不碰任何 Agent 框架，原生 Python 最快。